2023年7月份“四重”工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门（分管负责人及责任人） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事项 | 41 | 做好全区永久基本农田“非耕地”整改工作，确保8月15日前完成整改。 | 王亚栋 姜开德 | 自然资源和规划分局 刘培弟 时志强 | 国家下发高新区耕地和永久基本农田非耕地1887.97亩整改工作。其中：通过恢复耕种完成整改1036.53亩，剩余851.44亩拟通过补划完成整改。截至8月12日，我区按照要求，完成可恢复耕种部分的耕地和永久基本农田整改1053.15亩，恢复耕种工作，完成率达到101.6%，并提前市政府规定时间3天完成任务目标。 |